WOUF

MVP & Roadmap Beta

Priorisation des features pour un lancement beta réussi

Mars 2026 — Document stratégique

Auteur : Yévana — Lead Product Designer

# 1. La règle d’or du MVP

Le MVP n’est pas ton prototype. Le prototype montre la vision complète. Le MVP est la version minimum qui fait que les utilisateurs reviennent le lendemain. Tout le reste peut attendre.

Ta loop de rétention WOUF repose sur une boucle simple :

SCANNER → COMPRENDRE → VALIDER → PROGRESSER → REVENIR

Si un seul maillon est cassé, l’utilisateur ne revient pas. Le MVP doit garantir que cette boucle fonctionne parfaitement, même si le reste est minimaliste.

# 2. Matrice de priorisation MoSCoW

Chaque feature est classée selon son impact sur la rétention et la faisabilité technique pour la beta.

## ✅ MUST HAVE — Sans ça, pas de lancement

Ces features forment le cœur de l’expérience. La beta ne sort pas sans elles.

| # | Feature | Pourquoi c’est critique | Effort | Semaine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enregistrement audio réel + détection aboiement | C’est le COEUR du produit. Sans vrai enregistrement micro, l’app est une démo. Il faut Web Audio API ou React Native pour capter le son et faire une première détection (aboiement vs bruit). | Lourd | S1-S3 |
| 2 | Analyse IA fonctionnelle (API Anthropic) | L’interprétation IA est la promesse de valeur. Le prompt est déjà solidé dans le proto. Connecter le vrai audio + contexte + body language à l’API. | Moyen | S2-S4 |
| 3 | Onboarding + Création profil chien (simplifié) | Première impression. Si l’onboarding est pénible, 70% des gens partent. Garder 5-6 écrans max, photo optionnelle, gabarit, personnalité, déclencheurs. | Léger | S1 |
| 4 | Flow scan complet (Mode Rapide) | 3 questions → IA → 3 hypothèses. Le flow Rapide est suffisant pour la beta. Le Mode Précis vient après. | Moyen | S3-S4 |
| 5 | Bibliothèque avec historique + détail | Sans historique, l’utilisateur oublie et ne voit pas la valeur cumulée. Clic pour voir le détail de chaque scan. | Léger | S3 |
| 6 | Validation / Correction des résultats | C’est le feedback loop qui rend WOUF intelligent. Sans ça, pas d’apprentissage, pas de différenciation. | Léger | S4 |
| 7 | Auth (inscription / connexion / persistence) | Pas de compte = pas de données = pas de rétention. Firebase Auth ou Supabase minimum. | Moyen | S1-S2 |
| 8 | Backend + Base de données | Stocker les profils, scans, résultats. Supabase (Postgres) ou Firebase Firestore. Sans ça, tout est perdu à la déconnexion. | Lourd | S1-S3 |

## 🟡 SHOULD HAVE — Pour la beta publique (Semaines 5-8)

Améliore significativement l’expérience mais la beta peut tourner sans.

- 🎯 Mode Précis (7 questions) — Plus de précision = plus de valeur. Après que le Mode Rapide tourne bien.

- 📊 Cartographie basique (top émotions + patterns horaires) — Donne du sens à l’accumulation. Les gens adorent les dashboards de leur chien.

- 🔔 Notifications push (rappel, anniversaire) — La notification push est le levier #1 de rétention. OneSignal ou Firebase Messaging.

- 🏆 XP + Niveau + Streak de base — La gamification légère donne une raison de revenir chaque jour. Pas besoin du shop entier.

- 📷 Photo chien dans le profil — Crée l’attachement émotionnel au produit. Très simple techniquement.

- 🐾 Multi-chiens (2-3 max) — 10-15% des propriétaires ont 2+ chiens. Important pour l’upsell.

## 🟢 COULD HAVE — Post-beta (Mois 3-4)

- 🛒 Shop complet (boosts, skins, partenaires) — Génère du revenu mais pas critique pour prouver le product-market fit.

- 🎁 Missions journalières / hebdo / mensuelles — Renforce la rétention une fois la base acquise. Complexe à bien faire.

- 🌟 Parrainage complet avec paliers — Canal d’acquisition gratuit mais nécessite une base d’utilisateurs satisfaits.

- 📜 Export PDF véto — Argument de vente Pro mais très niche pour la beta.

- 💡 Conseil IA personnalisé (10+ scans) — Wow factor énorme mais nécessite du volume de data.

- ☀️ Mode clair / sombre — Nice to have, pas un driver de rétention.

## 🔴 WON’T HAVE pour la beta

- Empreinte sonore unique — Nécessite du ML custom et beaucoup de data. Promesse pour v2.

- Coffre quotidien, loterie, skins — Fun mais ne prouve pas la valeur du produit.

- Stripe / paiement intégré — La beta est gratuite. Le paywall vient avec l’App Store.

- Réductions partenaires réelles — Nécessite des contrats. Prioriser après 1000+ utilisateurs.

# 3. Roadmap technique — 8 semaines

## Semaine 1-2 : Fondations

- Choix du stack : React Native (Expo) pour iOS + Android en un seul codebase

- Auth : Supabase Auth (email + magic link) ou Firebase Auth

- Base de données : Supabase Postgres (profils chiens, scans, résultats)

- Onboarding simplifié : 5 écrans max + création profil chien (nom, gabarit, personnalité, déclencheurs)

- CI/CD : EAS Build pour les builds Expo, TestFlight + Google Play Internal Testing

## Semaine 3-4 : Le cœur

- Enregistrement audio : expo-av ou react-native-audio-api pour capturer le micro

- Détection aboiement : modèle léger en local (TensorFlow Lite ou simple analyse fréquentielle) pour distinguer aboiement / bruit / voix humaine

- Flow scan Mode Rapide : 3 questions contexte/body → appel API Anthropic → 3 hypothèses

- Bibliothèque : liste + détail de chaque scan, filtre par catégorie

- Validation / Correction : feedback loop utilisateur

## Semaine 5-6 : Rétention

- Mode Précis (7 questions)

- Cartographie basique (top émotions, patterns horaires, déclencheurs fréquents)

- Notifications push : rappel quotidien, anniversaire chien, streak

- XP + Niveau + Streak (système simple)

- Photo chien dans le profil

## Semaine 7-8 : Polish & Beta

- Tests utilisateurs (5-10 propriétaires de chiens réels)

- Correction des bugs critiques

- RGPD : mentions légales, consentement audio, suppression de données

- Landing page + formulaire d’inscription beta

- Soumission TestFlight (iOS) + lien APK (Android)

# 4. Les 5 métriques qui comptent en beta

Ne regarde PAS les téléchargements. Regarde la rétention.

| Métrique | Objectif beta | Pourquoi | Comment mesurer |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 Retention | > 60% | L’utilisateur revient le lendemain | Mixpanel / Amplitude |
| D7 Retention | > 30% | Il a intégré WOUF dans sa routine | Mixpanel / Amplitude |
| Scans / user / semaine | > 4 | Il scanne régulièrement = il en voit la valeur | Event tracking |
| Taux de validation | > 50% | L’IA est suffisamment bonne pour être validée | Ratio validé/total |
| NPS (Net Promoter) | > 40 | Il recommanderait WOUF | Survey in-app S4 |

# 5. Stack technique recommandé

| Composant | Choix recommandé | Alternative |
| --- | --- | --- |
| Frontend mobile | React Native (Expo) | Flutter |
| Backend + BDD | Supabase (Auth + Postgres + Storage) | Firebase |
| IA / Interprétation | API Anthropic (Claude Sonnet) | OpenAI GPT-4o |
| Audio capture | expo-av + analyse FFT locale | react-native-audio-api |
| Détection aboiement | TensorFlow Lite (modèle audio classif.) | Analyse fréquentielle simple |
| Notifications | Expo Notifications + OneSignal | Firebase Messaging |
| Analytics | Mixpanel (gratuit 20M events/mois) | Amplitude / PostHog |
| Paiement (post-beta) | RevenueCat (gère App Store + Play) | Stripe |
| CI/CD | EAS Build (Expo) | Fastlane |

## Coût estimé beta (mensuel)

- Supabase Free tier : 0€ (suffisant pour la beta)

- API Anthropic (Claude Sonnet) : ~50-100€/mois pour 500 users actifs (~2000 scans/mois)

- Apple Developer : 99€/an

- Google Play Developer : 25€ (one-time)

- Expo / EAS : 0€ (free tier)

- TOTAL estimé : ~60-120€/mois + 124€ one-time

# 6. Stratégie de lancement beta

## Phase 1 : Beta fermée (50-100 users)

- Recruter via groupes Facebook/Reddit de propriétaires de chiens francophones

- Instagram : contenus éducatifs sur le langage canin + teasing de l’app

- Formulaire d’inscription avec waitlist (crée l’urgence)

- Inviter 5-10 éducateurs canins / vétérinaires comme ambassadeurs

- Feedback hebdomadaire via TypeForm ou Notion

## Phase 2 : Beta ouverte (500-1000 users)

- Parrainage activé (code à l’inscription, 7j gratuits)

- Contenu TikTok/Instagram Reels : « WOUF décode l’aboiement de mon chien »

- Partenariats micro-influenceurs pet (10-50K followers)

- Listing sur Product Hunt (version EN)

- Activation des notifications push pour la rétention

## Phase 3 : Lancement public + monétisation

- App Store + Google Play avec paywall (Free / Plus 4,99€ / Pro 9,99€)

- RevenueCat pour gérer les abonnements cross-platform

- Activation du shop avec partenaires réels (une fois le volume le justifie)

- Programme ambassadeur rémunéré

# 7. Les pièges à éviter absolument

Après des centaines de projets, voici ce qui tue les apps avant leur lancement :

❌ Vouloir tout livrer d’un coup
Le proto a 40+ features. La beta en a besoin de 8. Le reste dilue les efforts et retarde le lancement. Mieux vaut 8 features parfaites que 40 bancales.

❌ Ne pas tester avec de vrais chiens
Les scans simulés du proto ne valent rien face à un vrai Beagle qui aboie. Il faut tester avec 10+ races différentes, intérieur et extérieur, bruit ambiant variable.

❌ Ignorer la détection audio
Si WOUF détecte mal (faux positifs, ratage d’aboiements), l’utilisateur perd confiance immédiatement. La détection doit être >85% précise.

❌ Oublier le offline
L’utilisateur est au parc quand son chien aboie. Il n’a pas forcément de 4G. L’enregistrement doit fonctionner hors-ligne, l’analyse se fait au retour.

❌ Monétiser trop tôt
La beta est GRATUITE. L’objectif est de prouver la valeur et la rétention. Le paywall vient uniquement quand D7>30%.

❌ Sous-estimer la qualité IA
Si les hypothèses IA sont génériques ou fausses, le bouche-à-oreille sera négatif. Il faut affiner le prompt avec les retours utilisateurs semaine après semaine.

# Résumé : ta checklist de lancement

- ☐  Stack choisi (React Native Expo + Supabase + API Anthropic)

- ☐  Auth fonctionnelle (inscription, connexion, persistence)

- ☐  Onboarding + Profil chien (5-6 écrans)

- ☐  Enregistrement audio réel + détection aboiement

- ☐  Flow scan Mode Rapide complet

- ☐  API IA connectée et fonctionnelle

- ☐  Bibliothèque + Détail scan

- ☐  Validation / Correction

- ☐  Test avec 10+ vrais chiens

- ☐  RGPD minimum (mentions, consentement, suppression)

- ☐  Build TestFlight + APK interne

- ☐  50 beta testeurs recrutés

- ☐  Feedback loop en place (TypeForm ou in-app)

🚀 Go build, Yévana. Le prototype est là, la vision est claire. Maintenant c’est le vrai travail.